Информация о выполнении работ по текущему ремонту жилых домов за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-воЕд. изм. | Вид работ выполненных за **2020** год. | Сумма фактических затрат **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Текущий ремонт*** сумма целевых средств местного бюджета: **44 554,5 руб.**
* сумма отчислений граждан на техническое обслуживание:
 |
| 1 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Ленина 7,34,38,42,48ул. Восточная 4ул. Матросова,6,7,14ул Чкалова 3,6,пер.Чкалова,1ул. Каштановая,1аул. Стародворецкая 1***аг. Пограничный***ул. Комарова,47,49б***аг. Малая Берестовица***ул. Цитаишвили,1,5,7а***аг. Массоляны***ул. Шоссейная 6,8,9,10ул. Гомельская 24ул. Циташвили 1,3,5,9,13а | кран шаровый85 шт.термометр:20 шт.манометр 52 шт.изоляция трубо-проводов 352 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем | 10988,01 |
| 2 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Стародворецкая,5,9ул. Ленина,38 | 117,7 м.п. | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | 1096,14 |
| 3 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Ленина,22ул. Советская, 7аул.Ленина,27,48***д.Лесная,8*** | 88 м2 | Текущий ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | 6708,46 |
| 4 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова,6***аг. М.Берестовица***ул. Цитаишвили,13аул. Шоссейная,8 ***аг.Пограничный***ул.Гагарина,10 | 48,3м2 | Текущий ремонт кровли | 956,51 |
| 5 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина,38ул. Советская 57 аул.Стародворецкая,1***аг. М.Берестовица***ул. Шоссейная 8***аг. Старый Дворец***ул. 1мая 5***д.Лесная 8*** | 64,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем (смена канализационных ливневых труб) | 1067,7 |
| 6 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Ленина, 42ул. Матросова,3а***аг. Малая Берестовица***ул. Цитаишвили 5 | 184 м2 | Прокладка участков электрической сети | 5719,98 |
| 7 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Стародворецкая 1,3,5,9 ул. Ленина 22,38ул. Матросова 14,17,18ул. Гагарина 11,17ул. Коммунистическая,1ул. Шоссейная 6, 9, 8,10ул. Советская 7***аг. Малая Берестовица***ул. Цитаишвили 9,13аул. Гомельская 24***аг. Пограничный***ул. Комарова,9,47,49,49а,51,53,55 | 469 светильников,9 автоматов,85 коробок распред.14 выключателя и розетки,128 м кабеля | Замена устаревшего осветительного оборудования на светодиодные (подвальные проходы, входные группы) | 23459,27 |